## Slide 1: GESTION DE PROJET FIL ROUGE
Gabin CORNET
Développeur Web / Créateur du projet
Juin 2025

## Slide 2: TP : SMART
Spécifiques | Mesurables | Atteignables | Réalistes | Temporels
Je veux créer un forum public sur la musculation pour aider les débutants et les confirmés passionnés à s’entraider. | Le forum devra permettre de s’inscrire, de poster des messages, et d’avoir au moins deux catégories : entraînement et alimentation. | Je vais utiliser les compétences que j’apprends pendant ma formation pour réaliser ce projet. | C’est un projet que je peux faire seul, avec les outils que j’aurai à ma disposition. | Je dois terminer ce projet fil rouge avant le 11 mars 2026.
Je veux remplir le forum avec du contenu utile sur l’entrainement et l’alimentation avant de le rendre public. | Je veux créer au moins 10 sujets dans chaque catégorie principale, avec des réponses pour lancer la discussion. | Je peux rédiger les sujets moi-même en m’appuyant sur mes connaissances. | C’est un volume de contenu que je peux produire progressivement tout en avançant sur le développement du forum. | Je veux que ce contenu soit prêt au plus tard le 1er mars 2026, pour avoir le temps de finaliser les derniers détails techniques avant le 11 mars.
Je veux faire connaître mon forum de musculation auprès de personnes intéressés par l’entraînement et la nutrition | Je vise au moins 10 inscriptions et 20 messages postés par des utilisateurs dans les 2 premiers mois qui suivent le lancement. | Je vais promouvoir le forum sur les réseaux sociaux. SEO. | Je peux atteindre ces chiffres en ciblant bien mon public et jouer de ma reconnaissance dans le milieu. | Je veux atteindre ces résultats entre le 11 mars et le 11 mai 2026, juste après le lancement.

## Slide 3: Listing des risques
Numéro | Risque | Description
R1 | Retard dans le développement | Ne pas pouvoir terminer à temps (avant le 11 mars 2026)
R2 | Difficulté technique | Problème avec l’inscription, la base de données, le SEO…
R3 | Manque de contenu initial | Pas assez de sujets pour lancer le forum
R4 | Forum peu utilisé après le lancement | Peu d’utilisateurs actifs malgré la promotion
R5 | Mauvaise visibilité sur Google | Forum mal référencé, peu visible
R6 | Bugs ou failles de sécurité | Forum vulnérable ou instable
R7 | Problèmes de droits | Utilisation de contenu non libre de droit
R8 | Charge de travail trop lourde | Difficile de concilier ce projet avec la formation

## Slide 4: Matrice des risques
Risques | Probabilité | Impact
R1 | Moyenne | Fort
R2 | Moyenne | Moyen
R3 | Moyenne | Moyen
R4 | Elevé | Moyen
R5 | Moyenne | Moyen
R6 | Faible | Fort
R7 | Faible | Fort
R8 | Moyenne | Fort

## Slide 5: Recommandations pour réduire les risques
R1 : faire un planning avec des étapes claires chaque semaine
R2 : Demander de l’aide à son formateur.
R3 : écrire du contenu chaque semaine dès maintenant.
R4 : faire de la promotion par des réseaux sociaux dès que le forum est en test, inviter quelques personnes.
R5 : Utilisé des mots-clés recherchés dans les titres et contenus.
R6 : Vérifié chaque fonctionnalité une fois terminée, faire des tests régulièrement.
R7 : Utiliser que des images libres de droits
R8 : bien répartir son temps, et ne pas chercher à faire un site trop complexe dès le départ.

## Slide 6: USER STORY
1. En tant que nouvel utilisateur, je veux pouvoir créer un compte avec une adresse e-mail et un mot de passe, afin de participer au forum et interagir avec les autres membres.
2. En tant que membre du forum, je veux pouvoir me connecter en toute sécurité, afin de retrouver mes sujets, messages et notifications.
3. En tant qu'utilisateur, je veux créer un nouveau sujet dans une catégorie spécifique, afin de poser une question ou partager un programme avec la communauté.
4. En tant qu'utilisateur, je veux répondre à un sujet existant, afin de donner mon avis, des conseils ou poser une question complémentaire.
5. En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir liker les messages d'autres membres, afin de montrer mon soutien ou mon accord avec leurs propos.

## Slide 7: USER STORY
6. En tant qu'utilisateur créant un sujet, je veux pouvoir ajouter des tags (ex : #nutrition, #programme, #débutant), afin de rendre mon sujet plus facile à trouver via la recherche.
7. En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir rechercher des sujets ou messages à l'aide de mots-clés, afin de trouver rapidement des discussions utiles sans devoir tout parcourir.
8. En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir modifier mon pseudo, ma photo de profil, et une courte bio, afin de personnaliser ma présence sur le forum.
9.En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir signaler un message abusif ou hors sujet, afin de maintenir un environnement respectueux et sécurisé.
10. En tant qu'administrateur du forum, je veux pouvoir supprimer un sujet, bloquer un utilisateur ou modérer les messages, afin de garantir la qualité et la sécurité des échanges.